|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAREAS | DESCRIPCION | FECHA | |
| INICIO | FIN |
| PLANEACIÓN DEL PROYECTO | | | |
| Investigación sobre el proyecto seleccionado | Se investigarán proyectos anteriores y la viabilidad del proyecto. | 1-09-16 | 1-09-16 |
| Plasmar los alcances y objetivos | Se planearán to-dos los objetivos y metas que va a tener el proyecto y así poder determinar los alcances que va a tener. | 2-09-16 | 2-09-16 |
| Elaboración del plan semestral (diagrama de tareas). | Se buscarán todas las tareas necesarias para la realización del proyecto. | 1-09-16 | 6-09-16 |
| Diagrama de contexto | Se elaborará el diagrama de contexto de nivel 0,1 y 2 para tener una idea más clara del proyecto | 1-09-16 | 6-09-16 |
| Diagrama de clases | Se realizará un diagrama de clases para ver la relación que hay entre ellas. | Por definir | Por definir |
| Diagrama de Riesgos | Se realizará un diagrama que contendrá los riesgos que puede tener el proyecto y algunas soluciones para poder evitarlos. | 1-09-16 | 1-09-16 |
| Logotipo | Se elaborará el logotipo del proyecto que abarque el tema central. | 5-09-16 | 10-09-16 |
| Caso de uso | Se realizará un caso de uso que consiste en ver las relaciones que se tienen entre las diferentes acciones y la forma en que se realizaran. | 11-09-16 | 14-09-16 |